ID:	1
Name:	Backend Grundlegende Daten: Jobs
Beschreibung:	Nutzer*innen sollen per API requests Jobs anlegen, löschen und per id anfragen können
Akzeptanzkriterien:	Nutzer*innen sind in der Lage Jobs zu erstellen / Nutzer*innen sind in der Lage Jobs zu ändern (editeren) / Nutzer*innen sind in der Lage Jobs zu löschen / Ein Job besitzt eine eindeutige ID und einen Namen (textuell)
Geschätzter Aufwand:	8 Story Points
Entwickler:	Maximilian Stillger, Dennis Weinberger
Fertiggestellt in Iteration:	1
Tatsächlicher Aufwand (h):	13
Velocity (Story Points/h):	0.62
Bemerkungen:	Jobs sollen später die Informationen über ausgeschriebene Stellen darstellen und einheitlich im Datenmodell genutzt werden