ID:	12
Name:	Backend Transaction Billing
Beschreibung:	Sämtliche Endpunktzugriffe sollen mit Zeitstempel und Art des Endpunktes tabelarisch dokumentiert werden
Akzeptanzkriterien:	Wenn eine Nutzer*in einen Endpunkt Zugriff macht der nicht die Transactions selbst betrifft, soll dieser mit TimeStamp dokumentiert werden / Eine Nutzer*in soll per speziellem Endpunkt die Liste aller Transaktionen anfragen
Geschätzter Aufwand:	21 Story Points
Entwickler*in:	Maximilian Stillger, Dennis Weinberger
Fertiggestellt in Iteration:	2
Tatsächlicher Aufwand (h):	25
Velocity (Story Points/h):	0.84
Bemerkungen:	Das Transaktionslogging bildet eine wichtige Grundlage für administrative Tätigkeiten auf der Plattform und soll zur späteren Monetarisierung dienen