ID:	13
Name:	Backend Transactions Test
Beschreibung:	Das anlegen von Transactions soll getestet werden, sowie die Unversehrtheit der funktionalen Korrektheit der Endpunkte
Akzeptanzkriterien:	Das anlegen einer Transaktion soll die Korrektheit des Endpunktes sowie dessen Spezifikation nicht beeinflussen / Die Abfrage der Transaktionen soll funktional korrekt sein und vollständig bezüglich der Anforderungen aus US 12
Geschätzter Aufwand:	8 Story Points
Entwickler*in:	Dennis Weinberger
Fertiggestellt in Iteration:	2
Tatsächlicher Aufwand (h):	9
Velocity (Story Points/h):	0.89
Bemerkungen:	Die Tests müssen unabhängig vom bisherigen Zustand des Backends funktionieren