ID:	16
Name:	Backend Heatmap Grades (Candidate Skill Grades)
Beschreibung:	Nutzer*innen sollen per API requests einen Nutzer bezüglich eines bestimmten Skills numerativ bewerten
Akzeptanzkriterien:	Nutzer*innen sind in der Lage Grades einzugeben / Grades entsprechen einem Wert von 0 bis 10 / Nutzer*innen sind in der Lage Grades zu modifizieren / Nutzer*innen sind in der Lage Grades zu löschen
Geschätzter Aufwand:	8 Story Points
Entwickler*in:	Dennis Weinberger
Fertiggestellt in Iteration:	3
Tatsächlicher Aufwand (h):	10
Velocity (Story Points/h):	0.8
Bemerkungen:	Die Bewertungen entstehen in den Wizards als Quellen und werden für die Informationsvisualisierung in der Decision Heatmap die Dummy Daten ersetzen