ID:	39
Name:	Backend Observation Chats
Beschreibung:	Nutzer*innen sollen per API requests Observation Chats zu einem Candidate, einer Source und optionell zu einer Interview Question anlegen können
Akzeptanzkriterien:	Nutzer*innen können Observation Chats anlegen / Nutzer*innen können Observation Chats löschen / Nutzer*innen können andere Nutzer*innen als Teilnehmer*innen hinzufügen oder entfernen
Geschätzter Aufwand:	13 Story Points
Entwickler*in:	Maximilian Stillger
Fertiggestellt in Iteration:	6
Tatsächlicher Aufwand (h):	17
Velocity (Story Points/h):	0.76
Bemerkungen:	Sources werden hier bereits referenziert da sie schon spezifiert sind mit der AG, aber erst später eigenständig implementiert da der aufwand für diese Umstellung wesentlich umfangreicher ist. Das Schreiben von Nachrichten erfolgt nach wie vor über die geteilte Chats API, dafür wurde dort die Endpunkte zum Erstellen und Löschen von Chats entfernt